FAMILY BRIDGE — BẢNG PHÂN CÔNG NHÓM

Chia việc cho 3 thành viên: Huy · Ngọc · Thắng — ai làm nhánh nào

| Ngày lập | 17/10/2026 |
| --- | --- |
| Repository | github.com/huyhandsome6996/family-bridge (nhánh chính: main @ 72930ae) |
| Hiện trạng | 22 nhánh · 6 pull request đang mở (#32, #33, #34, #35, #39, #40) |
| Nguồn dữ liệu | GitHub API đọc trực tiếp lúc 17/10/2026 — head nhánh và CI tính đến thời điểm lập bảng |

# 1. Mục đích của bảng phân công

Bản ghi này chốt việc phân công nhánh cho 3 thành viên nhóm Family Bridge, dựa trên hiện trạng repo GitHub tại thời điểm 17/10/2026. Mỗi thành viên nhận một cụm nhánh theo đúng mảng chuyên môn đang có trên repo, kèm trạng thái pull request và CI của từng nhánh để cả nhóm biết rõ việc nào đang chạy, việc nào cần kéo về làm tiếp. Bảng này cũng là căn cứ để review chéo: khi cần người nhìn code của nhánh nào, cứ theo đúng người phụ trách trong bảng để ping. Khi có thành viên nghỉ hoặc đổi việc, leader cập nhật lại bảng này và commit lên main để mọi người cùng thấy bản mới nhất.

# 2. Hiện trạng repo lúc 17/10/2026

22 nhánh trên origin: 1 nhánh main + 15 nhánh tính-năng (F01–F15) + 2 nhánh bảo-trì + 2 nhánh web + 2 nhánh codex.

6 PR đang mở cần theo dõi: #32 (F01), #33 (F15), #34 (W036 chống trùng DB), #35 (CI branch filters), #39 (F02), #40 (F04).

CI: 4/6 PR xanh toàn bộ; PR #39 (F02) và #40 (F04) mỗi PR fail đúng 1 check “Workers Builds: family-bridge” (build/deploy hạ tầng, không phải test fail).

Các nhánh F03, F05–F10, F12–F14 đang cùng đứng tại commit nền f8fc6a4 — là nhánh khung đã được quy hoạch, chờ code tính năng.

# 3. Phân công tổng quan — 3 cụm việc

| Thành viên | Cụm việc | Nhánh phụ trách | PR đang mở | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUY | Nền tảng & PR đang mở | 5 nhánh (F01, F02, F04, 2 nhánh bảo-trì) | 4 (#32, #34, #35, #39→#40) | Leader · Backend & Auth |
| NGỌC | Cảm xúc & Chia sẻ | 6 nhánh (F03, F05, F06, F07, F08, F15) | 1 (#33) | Frontend & trải nghiệm cảm xúc |
| THẮNG | Hoạt động & Cộng đồng | 6 nhánh (F09–F14) | 0 (chờ mở) | Tính năng hoạt động & báo cáo |

Tổng: 17 nhánh được phân công + 4 nhánh web/codex dùng chung (mục 5).

# 4. Chi tiết phân công từng thành viên

## 4.1. HUY — Nền tảng & các PR đang mở (5 nhánh)

Huy làm F01 từ đầu và nắm rõ phần auth/session/backend, nên nhận toàn bộ các nhánh đang có PR mở cần bám CI và xử lý review, cùng 2 nhánh bảo-trì hệ thống.

| Nhánh | PR / CI | Trạng thái | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| tinh-nang/f01-dang-nhap-va-ket-noi-us011-us013 (head fe2a914) | #32 · CI 14OK/0FAIL | ĐANG MỞ | Đăng nhập Zalo (appsecret_proof) + kết nối hai chiều HS↔PH — US-011/US-013. Tiếp quản review từ #31 sau quy hoạch nhánh. |
| tinh-nang/f02-dong-hanh-bon-tuan-us036-us044 (head 689531e) | #39 · CI 10OK/1FAIL | ĐANG MỞ | Đồng hành bốn tuần — provider production, thỏa ước gia đình hai bên, progress revision, UI /companion thật — US-036/US-044. Cần xem lại check “Workers Builds” đang fail. |
| tinh-nang/f04-ai-ho-tro-dien-dat-us029-us033 (head 2a55cc8) | #40 · CI 13OK/1FAIL | ĐANG MỞ | AI hỗ trợ diễn đạt — Gemini backend, consent, stale guard, web + Zalo UI, parity 24 frame — US-029/US-033. Cần xem lại check “Workers Builds” đang fail. |
| bao-tri/chong-trung-mysql-tidb-us004 (head 5a2a82e) | #34 · CI 10OK/0FAIL | ĐANG MỞ | Bảo trì W036: chống trùng MySQL/TiDB qua Virtual GeneratedField — US-004. Tiếp quản review từ #28. |
| bao-tri/ci-branch-filters-reorg (head 16e46b4) | #35 · CI 11OK/0FAIL | ĐANG MỞ | Cập nhật push branch selectors cho CI sau đợt quy hoạch nhánh (backend-foundation, miniapp-foundation). |

## 4.2. NGỌC — Cảm xúc & Chia sẻ (6 nhánh)

Nhóm của Ngọc là trái tim của app: cảm xúc, tâm trạng, nhật ký và quyền riêng tư. Các nhánh F03, F05–F08 đang là nhánh khung tại nền f8fc6a4 — việc của Ngọc là kéo nhánh về, code tính năng theo US tương ứng rồi mở PR. Riêng F15 đã có PR #33 đang mở cần bám review.

| Nhánh | PR / CI | Trạng thái | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| tinh-nang/f03-the-cam-xuc-us027 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Thẻ cảm xúc — US-027. |
| tinh-nang/f05-hop-thu-va-phan-hoi-us021-us028 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Hộp thư và phản hồi — US-021/US-028. |
| tinh-nang/f06-ban-nhap-va-tam-dung-us030-us034 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Bản nháp + tạm dừng 300s do server quyết định + xác nhận cuối — US-030/US-034. |
| tinh-nang/f07-tam-trang-va-chia-se-us015-us026 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Tâm trạng hằng ngày + chia sẻ từng mục theo revision — US-015/US-026. |
| tinh-nang/f08-nhat-ky-rieng-va-song-hanh-us016-us031 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Nhật ký riêng + song hành — revision guard, per-page grant — US-016/US-031. |
| tinh-nang/f15-quyen-rieng-tu-va-xoa-du-lieu-us012-us017-us023 (head aeae321) | #33 · CI 16OK/0FAIL | ĐANG MỞ | Quyền riêng tư và xóa dữ liệu — item sharing, thu hồi ngay lập tức, yêu cầu xóa — US-012/US-017/US-023. |

## 4.3. THẮNG — Hoạt động & Cộng đồng (6 nhánh)

Nhóm của Thắng là các tính năng hoạt động hằng ngày và kết nối cộng đồng: hoạt động nhóm, tín hiệu cầu cứu, điểm tựa dự phòng, nhà trường, trợ giúp và khảo sát. Tất cả đang là nhánh khung tại nền f8fc6a4 — Thắng mở đầu bằng F09 và F10 (nhẹ nhất) rồi tiến dần sang F11, F12.

| Nhánh | PR / CI | Trạng thái | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| tinh-nang/f09-hoat-dong-va-bai-hoc-ngan-us037 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Hoạt động + bài học 60s, invite 2 chiều tự tick — US-037. |
| tinh-nang/f10-can-duoc-lang-nghe-us032 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Tín hiệu cần được lắng nghe — explicit, idempotent, không cooldown — US-032. |
| tinh-nang/f11-diem-tua-du-phong-us022-us035 (head 4f0d9c4) | Chưa có PR | ĐÃ CÓ CODE | Điểm tựa dự phòng — consent hai bên, TTL, contact lời mới — US-022/US-035. |
| tinh-nang/f12-ho-tro-nha-truong-va-lich-hen-us038-us046 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Thầy cô + lịch hẹn có điều kiện, slot atomic, notes assigned-only — US-038/US-046. |
| tinh-nang/f13-tim-tro-giup-us039 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Trang trợ giúp — public, verified-only, fallback trung thực — US-039. |
| tinh-nang/f14-khao-sat-va-bao-cao-us040-us045 (head f8fc6a4) | Chưa có PR | NHÁNH KHUNG | Khảo sát tự nguyện + báo cáo k-suppressed — US-040/US-045. |

# 5. Nhánh web & codex — dùng chung, tham chiếu

4 nhánh dưới đây không phân cho ai cụ thể vì công việc web/tách miniapp phục vụ cả nhóm. Người nào sửa phần web liên quan đến cụm việc của mình thì lấy nhánh tương ứng làm base, và nhờ 1 người trong cụm đó review chéo trước khi xin merge.

| Nhánh | PR | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| tinh-nang/web-miniapp-separation (c677aab) | — | ĐÃ CÓ CODE | Tách web / miniapp — handover 9 file + evidence. |
| tinh-nang/web-render-task2 (a4ef197) | #36 | ĐÃ ĐÓNG | Web Render + Stitch Task 2: 10 màn Stitch + API thật, static service Render. |
| codex/responsive-web-login (6e46d3a) | #38 | ĐÃ ĐÓNG | Web login responsive cho laptop/tablet/phone. |
| codex/review-render-web (e3c30f1) | #37 | ĐÃ ĐÓNG | Fix classroom session + logout; bật Render web auto-deploy đã nghiệm thu. |

# 6. Quy tắc làm việc chung (bắt buộc với cả 3 người)

Làm đúng nhánh được phân. Mỗi US làm trên nhánh trong bảng; cần nhánh mới phải thống nhất trong nhóm trước khi tạo.

Push thường, commit rõ ràng. Commit message theo dạng fix(f01): … / feat(f07): …; đẩy lên origin liên tục, không giữ code cục bộ quá lâu.

Cấm force push và reset lịch sử đã push. Chỉ commit/push thường (fast-forward); nếu lỡ sai thì revert bằng commit mới.

Không tự merge PR của người khác. Mỗi PR cần ít nhất 1 người trong nhóm review chéo rồi mới merge; người phụ trách nhánh đó quyết định merge.

CI phải xanh trước khi xin review. Push xong xem tab Actions; nếu fail phải sửa và push lại trước khi nhờ review.

Test trước khi push. Backend: DJANGO_ENV=test DB_ENGINE=sqlite manage.py test; Frontend: npm test trong zalo-mini-app; tính năng nào có harness thì chạy harness tương ứng.

Ranh giới W036. Không sửa models/migrations/invites.py thuộc W036 nếu không nằm trong nhánh bao-tri/chong-trung-mysql-tidb-us004 của Huy; cần đổi gì phải ping Huy trước.

Không deploy, không tự đánh dấu Trello Done. Deploy và chốt Done là quyết định của leader sau khi PR đã merge và CI xanh.

# 7. Việc cần làm ngay tuần này

| Người | Việc ưu tiên | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| HUY | Xử lý 2 check “Workers Builds” đang fail ở #39 (F02) và #40 (F04); bám review #32, #34, #35. | 6/6 PR mở đều CI xanh, sẵn sàng merge theo lệnh leader. |
| NGỌC | Bám review #33 (F15); mở PR đầu tiên cho F07 (tâm trạng + chia sẻ) từ nhánh khung f8fc6a4. | F15 tiến được bước review; PR F07 lên CI. |
| THẮNG | Kéo nhánh F09 + F10, code theo US-037 và US-032, mở PR đầu tiên trong tuần. | 2 PR F09/F10 lên CI xanh ít nhất 80%. |

Ghi chú: số liệu head commit và trạng thái CI trong bảng này được lấy từ GitHub API lúc 17/10/2026 và có thể thay đổi khi nhóm push code mới — luôn đối chiếu tab Actions/PR trên GitHub trước khi bắt đầu phiên làm việc.